Дело № 2-3424/08

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ноября 2008 г.                                                                                     г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего судьи Нефедова О.Н.,

при секретаре Жилкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С. к Обществу с ограниченной ответственностью «Река» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

С. обратилась в суд с увеличенными в ходе рассмотрения дела требованиями к ООО «Река» о взыскании компенсацию морального вреда за нарушение сроков исполнения договора инвестирования строительства жилого дома в сумме 150000 руб.

В обоснование указала, что 04.06.2003 г. между ней и ООО «Река» был заключен договор № 08/0Х инвестирования строительства жилого дома, в соответствии с которым ответчик обязался во втором квартале 2005 года передать ей в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 76,46 кв. м. без внутренней отделки, а она обязалась оплатить за эту квартиру 955750 руб. Обязательства по оплате исполнены 22.03.2004 г., при этом с учетом удорожания жилья ответчику было передано 962085 руб. 99 коп. Фактически квартира была передана 16.02.2007 г., в связи с чем просрочка исполнения обязательств в этой части составила 585 дней. За период строительства с июня 2003 года по апрель 2007 года стоимость жилья на первичном рынке в городе Ульяновске увеличилась за 1 кв. м. общей площади с 9200 руб. до 25300 руб. Затраты на внутреннюю отделку стали для нее – С. – обременительными из-за произошедшего повышения цен. В связи с этим она вынуждена была продать переданную ей ООО «Река» квартиру и купить другую – меньшего размера и более дешевую, использовав разницу средств на внутреннюю отделку. Кроме этого, произведенная по вине ответчика перепродажа квартиры привела к необходимости уплаты налога в сумме 153110 руб. В результате виновного нарушения ответчиком своих обязанностей не удалось вовремя вселиться в квартиру, что в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» является основанием для взыскания компенсации морального вреда.

С. в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель истицы – Т. в судебном заседании настаивал на удовлетворении требований, дав пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении.

Представитель ООО «Река» Г. в судебном заседании иск не признала. В обоснование возражений пояснила, что в рассматриваемом споре не подлежит применению Закон РФ «О защите прав потребителей», соответственно, требование истицы о компенсации морального вреда не может вытекать из данного Закона по той причине, что истица приобрела квартиру не для личных, семейных, домашних и иных нужд, а с целью продажи и получения прибыли. По договору инвестирования строительства жилого дома, заключенному с ООО «Река», С. оплатила 962085 руб. 99 коп. Срок передачи квартиры был определен во II квартале 2005 года. Однако, несмотря на то, что квартира в установленный договором срок не была передана, истица не продала квартиру, хотя ее стоимость уже составляла 1391572 руб. из расчета 18200 руб. за 1 кв. м. Продав квартиру по договору купли-продажи 29.06.2008 г. за 2203200 руб., истица получила прибыль в размере 1241115 руб. В тоже время индексы изменения сметной стоимости строительства с III квартала 2005 года по I квартал 2007 года выросли незначительно – с 3,06 до 3,24, в отличие от роста цен на 1 кв. м. жилья. Таким образом, отсутствует причинно-следственная связь между вынужденной продажей двухкомнатной квартиры по ул. Робеспьера, Х и покупкой квартиры меньшей площади. В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя вреда. В данном случае вина ответчика отсутствует, поскольку истица в добровольном порядке приобретала квартиру без внутренней отделки. Также со стороны истицы не представлены доказательства проживания в арендованных квартирах с 01.07.2005 г., как обоснование причинения основных нравственных страданий. Истица, нуждаясь в жилье после продажи двухкомнатной квартиры, приобретает однокомнатную только через 8 месяцев путем заключения договора участия в долевом строительстве с ООО «Мегатрансстрой» с ориентировочным сроком сдачи в I квартале 2008 года, за цену 1050000 руб., то есть более чем на 50 % дешевле проданной, для завершения ремонтных работ в которой не требуется значительных затрат.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы рассматриваемого дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что согласно договору № 08/0Х инвестирования строительства жилого дома от 04.06.2003 г. ООО «Река Плюс», правопреемником которого является ООО «Река», будучи застройщиком, обязалось построить многоквартирный жилой дом по ул. Робеспьера, Х в Ленинском районе г. Ульяновска и после сдачи дома в эксплуатацию (ориентировочно во II квартале 2005 года) передать С. (инвестор) двухкомнатную квартиру № Х (№ строительный по этажу), расположенную в V блок-секции, на Х этаже, общей проектной площадью 76,46 кв. м.

Согласно справке ООО «Река» от 25.03.2004 г. С. в соответствии с договором произвела полную оплату. Данный факт представителем ответчика не отрицается.

29.12.2006 г. Постановлением  Главы г. Ульяновска № 6037 ООО «Река» разрешен ввод в эксплуатацию законченного строительством жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Робеспьера, Х.

Из акта приема-передачи жилого помещения следует, что ООО «Река» передало, а С. приняла двухкомнатную квартиру № Х (строительный № 1), расположенную в V секции, на Х этаже в указанном многоквартирном доме 16.02.2007 г.

Суд полагает требования истицы о взыскании компенсации морального вреда за нарушение сроков исполнения договора инвестирования строительства жилого дом подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Гражданин, инвестирующий денежные средства на приобретение жилого помещения (квартиры), вне зависимости от того, какой договор заключен между ним и организацией, осуществляющей вложение инвестированных средств в строительство многоквартирных жилых домов, является потребителем оказываемых этим юридическим лицом услуг, так как фактически он приобретает квартиру для личных нужд.

На соответствующие правоотношения, возникшие между сторонами в указанных выше случаях, распространяется Закон РФ от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей».

Доводы представителя ответчика о том, что законодательство о защите прав потребителей в рассматриваемом споре не подлежит применению, поскольку С. приобрела квартиру с целью продажи и получения прибыли, не нашли своего подтверждения.

Сам по себе факт того, что через несколько месяцев после оформления права собственности на квартиру № Х в доме № Х по ул. Робеспьера истица продала ее, указанные выводы ответчика не подтверждает.

Опровержения пояснениям представителя истца о необходимости продажи жилого помещения в связи с отсутствием денежных средств на производство внутренней отделки суду не предоставлено.

Конституцией Российской Федерации (статья 35) предусмотрено, что право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Соответствующее право истицы на свободное распоряжение находящимися в собственности объектами недвижимости может быть ограничено только в предусмотренных действующим законодательством случаях.

В силу статей 6, 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

При таких обстоятельствах, поскольку иное не доказано, суд полагает, что С. договор инвестирования строительства жилого дома с ООО «Река» заключался именно с целью удовлетворения жилищных потребностей.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Моральный вред истица обосновывает теми неудобствами, которые ей пришлось испытать в связи с задержкой ответчиком передачи ей квартиры.

Принимая во внимание степень вины нарушителя обязательства (ст. 151 ГК РФ), степень нравственных страданий истицы и учитывая фактические обстоятельства дела, а так же требования разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать компенсацию морального вреда в сумме 7000 руб.

Если истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, она взыскивается с ответчика в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований исходя из той суммы, которую должен был уплатить истец, если бы он не был освобожден от уплаты государственной пошлины (ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, подпункт 8 п. 1 ст. 333.20 части второй Налогового кодекса РФ).

С. в силу ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 333.36 Налогового кодекса РФ освобождена от уплаты госпошлины в доход государства.

Следовательно, с ООО «Река» подлежит взысканию государственная пошлина в федеральный бюджет в размере 100 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск С. удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Река» в пользу С. компенсацию морального вреда за нарушение сроков исполнения договора инвестирования строительства жилого дома в сумме 7000 (Семь тысяч) рублей.

В остальной части иска С. – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Река» государственную пошлину в федеральный бюджет в размере 100 (Сто) рублей.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение 10 дней.